**Проект местных инициатив**

**Веселовского сельского поселения Павловского района**

**«Благоустройство территории для занятия спортом, расположенной по адресу: Краснодарский край Павловский район станица Веселая, ул.Ленина, 40 Ж с обустройством спортивной беговой дорожки»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Общая характеристика проекта местных инициатив | Сведения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование проекта местных инициатив | «Благоустройство территории для занятия спортом, с обустройством спортивной беговой дорожки расположенной по адресу: Краснодарский край Павловский район станица Веселая, ул.Ленина, 40 Ж» |
| 1.2 | Место реализации проекта местных инициатив | Павловский район станица Веселая, ул.Ленина 40-Ж |
| 1.3 | Цель и задачи проекта местных инициатив | Цель:  -создание условий для безопасного проведения спортивных мероприятий для жителей Веселовского сельского поселения;  -благоустройство территоии путем создания спортивной беговой дорожки для активного и безопасного отдыха детей и взрослых, организайия досуга населения.  Задачи:  -создание новых объектов благоустройства, облагораживание территории сельского поселения, благоустроить спортиные объекты,  обеспечение его долговременного функционирования и поддержания на должном уровне территории для заняти спортом;  - обеспечить доступность и беспрепятственное движение для всех категорий населения. |
| 1.4 | Описание проекта местных инициатив (описание проблемы и обоснование ее актуальности, описание мероприятий по реализации проекта местных инициатив) | В настоящее время на территории станицы Веселой Павловского поселения проживают 1911 человек: детей, подростков, взрослых и студентов. Настоящим проектом предусмотрено и развитие территории для занятий спорта. Проект включает в себя работы по: обустройство существующей беговой дорожки; устройству универсальной спортивной площадки на замену старой баскетбольной площадки; планируется замена старого ограждения на новое. |
|  | Виды работ, указанные в ПСД | Реконструкция и обустройство спортивной площадки:  Услуги: разработка, перевозка, укладка, устройство, погрузка, установка, резка, сборка  Материал: щебень, смесь песчано-гравийная, водонероницаемое окрашеное покрытие, бетон, раствор, камни щебень, смесь, сетка сварная, водонепроницаемое окрашеное покрытие, бетон, раствор, камни |
| 1.5 | Ожидаемые результаты от реализации проекта местных инициатив | Выполнение целей и задач привлечет к облагораживанию территории, беспрепятственному движению жителей, благоустройству и удобству спортивной зоны Веселовского сельского поселения. Привлечет молодежь и жителей, предприятия поселения к активному участию для занятием спорта. В результате реализации проекта появиться место для отдыха всех групп населения. |
| 1.6 | Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта местных инициатив, предполагаемое количество человек (благополучателей) | станица Веселая всего благополучателей 1911 человек:  - более 446 детей;  - 1465 человек (студенческая молодежь, взрослое население от 18 лет и старше);  - 57,7 % доля граждан в возрасте от 18 лет и старше принявших участие в обсуждении по отбору проекта местных инициатив.  Опросы – 1050 голосов. |
| 1.7 | Описание дальнейшего развития проекта местных инициатив после завершения финансирования (использование, содержание и др.) | Сохранность и работу объекта обеспечит депутатский корпус, руководители ТОС и жители поселения. |
| 1.8 | Продолжительность реализации проекта местных инициатив | до 25.12 2023 года |
| 1.9 | Сроки начала и окончания проекта местных инициатив | до 25.12 2023 года |
| 1.10 | Контакты лица (представителя инициативной группы), ответственного за проект местных инициатив (номер телефона, адрес электронной почты) | Петрусенко Ирина Николаевна  8-918-044-37-85 |
| Обоснование стоимости проекта местных инициатив | | |
| 2 | Общая стоимость проекта местных инициатив, в том числе: | 6 218 584,80 |
| 2.1 | средства федерального бюджета | - |
| 2.2 | средства краевого бюджета | 6 218 584,80 |
| 2.2.1 | средства местного бюджета, в том числе: | - |
| 2.2.2 | денежные средства населения | 0,00 |
| 2.2.3 | денежные средства бюджета муниципального образования | 0,00 |
| 2.2.4 | денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности | - |
| 3 | иной (не денежный) вклад физических и юридических лиц, общественный организаций (трудовое участие, материалы и др.) | Проведение субботников с участием местного населения для очистки территории от мусора и подготовки территории для занятием спорта под благоустройство. |

Представитель инициативной группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н.Петрусенко