Приложение № 3

к порядку разработки

утверждения и реализации ведомственных

программ

Отчет о реализации ведомственной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на территории Веселовского сельского поселения Павловского района на 2016-2018 годы»

(Наименование  программы, срок действия)

| № п/п | Наименование мероприятия | источники финансирования | Объем финансирования | в том числе |  |  | Результат | Муниципальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018год |  |  |
| 1. | Участие в рассмотрении состояния аварийности на автомобильном транспорте комиссией по безопасности дорожного движения. | местный бюджет | финансирование не предусмотрено | - | - | - | исполнено | Администрация Веселовского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Проведении совместно с депутатами и руководителями (членами) ТОС регулярных комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта на их соответствие требованиям безопасности дорожного движения. | местный бюджет | финансирование не предусмотрено | - | - | - | исполнено | Администрация Веселовского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 3. | Организация и проведение познавательных мероприятий для детей на знание дорожных правил | местный бюджет | финансирование не предусмотрено | - | - | - | исполнено | Администрация Веселовского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 4. | Установка дорожных знаков с интенсивным движением на улицах поселения, оборудование пешеходных переходов всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения. | местный бюджет | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | исполнено | Администрация Веселовского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 5. | Ямочный ремонт улично-дорожной сети Веселовского сельского поселения Павловского района | местный бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | исполнено | Администрация Веселовского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 6. | Подсыпка дорог с гравийным покрытием на территории Веселовского сельского поселения Павловского района | местный бюджет | 800,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | исполнено | Администрация Веселовского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 7. | Ремонт уличного освещения на улицах: Войкова, Пролетарская, Октябрьская | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | - | - | исполнено | Администрация Веселовского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого по программе: | 2350,0 (два миллиона триста пятьдесят тысяч рублей ноль копеек) |  |  |  |  |  |  |

Контрактный управляющий

Веселовского сельского поселения

Павловского района                                                                                                                                                       Н.С.Головко