## АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 01.08.2014                                                                                  № 70

- ст-ца Веселая

# Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства по Веселовскому сельскому поселению Павловского района" на 2014 год

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Веселовского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу  "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства по Веселовскому сельскому поселению Павловского района" на 2014 год (прилагается).

2. Средства на выполнение целевой программы предусмотреть из бюджета Веселовского сельского поселения Павловского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня  его подписания.

Глава Веселовского сельского

поселения Павловского района                                                               А.А.Костюк

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Веселовского сельского поселения

Павловского района

от 01.08.2014 № 70

- Паспорт
муниципальной ведомственной целевой программы 
"Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства по Веселовскому сельскому поселению Павловского района" 
на 2014 год

| Наименование программы | - Муниципальная ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства по Веселовскому сельскому поселению Павловского района" на 2014 год (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». |
| Заказчик программы | Администрация Веселовского сельского поселения Павловского района |
| Разработчик программы | Администрация Веселовского сельского поселения Павловского района |
| Исполнители программы | Администрация Веселовского сельского поселения Павловского района |
| Задачи программы | Обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг возмещение затрат на обеспечение граждан поселения водой; доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по сельскому поселению. |
| Цель Программы | Обеспечение населения комплексом жилищно-коммунальных услуг; приобретение оборудования и транспортных средств для предприятия МУП «Восточное»; возмещение убытков МУП «Восточное» при реализации водоснабжения населению от деятельности предприятия, в связи с низким тарифом, утвержденный приказом РЭК от 17 декабря 2013 года не доведенный до обоснованной цены тарифа экономически обоснованного; достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платёжеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа |
| Сроки реализации программы | 2014 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет: 2014 год – 1430,0 тыс. рублей; |
| Контроль за выполнением программы | Осуществляет администрация Веселовского сельского поселения |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит достигнуть поставленных целей и задач: повышение качества предоставляемых услуг, эффективность и надежность работы объектов жизнеобеспечения, достижение экологической безопасности. |

- 1. Характеристика текущего состояния проблемы
и необходимость ее решения программными методами

С ноября 2013 года на территории Веселовского сельского поселения Павловского района было создано Муниципальное унитарное предприятия «Восточное» администрации Веселовского сельского поселения. На территории Веселовского сельского поселения на 1 января 2014 года проживает 1968 человек. Иных муниципальных предприятий оказывающих поставку водоснабжения, кроме МУП «Восточное» администрации Веселовского сельского поселения  на территории поселения нет. Удаленность Веселовского сельского поселения от райцентра станицы Павловской Веселовского сельского поселения составляет 40 км, что не представляется возможным содержать водопроводную сеть Павловский МУП ЖКХ Павловского сельского поселения.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса  на территории  Веселовского сельского поселения характеризуется неравномерным развитием системы коммунальной инфраструктуры поселения.

Планируемые расходы предприятием МУП «Восточное» администрации Веселовского сельского поселения Павловского района на 2014 год составляет:

1.Электроэнергия. Планируемый объем электропотребления объектами  водоснабжения 80,4 тыс.кв.тч. Сумма затрат – 486,9 тыс.рублей.

2. Амортизация. Расходы амортизации планируется в сумме 12,3 тыс.рублей.

3. Расходы на оплату труда. Организацией планируется фонд оплаты труда в размере 1 156 860 тыс.рублей.

4. В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-         ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской федерации» включает в себя отчисления на страховые взносы в Пенсионный Фонд. Планируется расход на оплату страховых взносов в пенсионных фонд Российской Федерации в сумме 349,35 тыс. рублей.

5. Ремонт и техническое обслуживание:

- замена счетчиков учета воды на Арт-скважинах – 2 шт.;

- замена насоса;

- ремматериалы;

- строительные материалы.

6. Налоги: водный, транспортный, плата за загрязнение окружающей среды.

7. В соответствии с Приказом  Минздравсоцразвития РФ от 03.10.2008         N543н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых, в особо температурных условиях или связанных с загрязнением" на  приобретение спец. одежды, средств санитарной гигиены планируется потратить - 13,4 тыс. рублей. Проведение аттестации рабочих мест – 8 тыс.рублей. Охрана труда и техники безопасности – 21,4 тыс. рублей.

8. Прочие расходы в сумме 175 тыс.рублей.

Причинами возникновения этой проблемы является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связана с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организации коммунального комплекса. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения по водоснабжению в последние годы значительно не поднималась. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги водоснабжения с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организацию коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Уровень износа объектов водоснабжения на территории сельского поселения составляет 70% процентов.

Такой объем затрат не может быть обеспечен только за счет  средств предприятия,  необходимо оказание поддержки из местного бюджета Веселовского сельского поселения, решить проблему другим способом на данный момент не представляется возможным.

Поэтому программный метод решения данной проблемы наиболее действенный, хотя и связан с определенными рисками:

- нестабильность  финансового положения  сельского поселения,  на прямую связанное с  недополучением  денежных средств;

- ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении роста экономики, возникновении бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования;

- повышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины , специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ, реконструкции, капитального ремонта объектов водоснабжения.

- 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Цель Программы – поддержка и развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых в целях обеспечения повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации.

Задачи Программы:

- возмещение межтарифной разницы и фактической себестоимости затрат на обеспечение граждан поселения водой;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры, используемых для водоотведения;

-достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платёжеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа;

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг.

- Сроки и этапы реализации программы в целом с указанием промежуточных результатов

Программа рассчитана на 2014 год и реализуется в один этап.

- Показатели (индикаторы) программы

Достижение целей и задач Программы оценивается следующим показателем (индикатором) выполнения задачи 1, связанной с повышением эффективности системы водоснабжения:

- повышение надежности водоснабжения;

- повышение экологической безопасности в сельском поселении;

- снижение уровня потерь воды;

- снижение уровня износа сетей водоснабжения на 30-50%;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Задача 2. 1. Улучшение  экологической обстановки в сельском поселении.

5. Описание мер правового и государственного регулирования, направленных на достижение целей программы

- Нормативными правовыми актами, содержащими нормы о полномочиях администрации Веселовского сельского поселения Павловского района по принятию Программы, являются:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Веселовского сельского поселения Павловского района.

7. Комплексная оценка эффективности реализации программы

Реализация Программы позволит достигнуть поставленных целей и задач:

- повышение качества предоставляемых услуг, эффективность и надежность работы объектов жизнеобеспечения;

- достижение экологической безопасности.

Специалист 1 категории администрации

Веселовского сельского поселения

Павловского района                                                                           М.Е.Ашурка

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Веселовского сельского поселения

Павловского района

от 01.08.2014 № 70

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наимено-вание мероприятий | Ответственные исполнители | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб., | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Возмещение межтарифной разницы и фактической себестоимости затрат на обеспечение граждан поселения водой | Администрация Веселовского сельского поселения | 2014г. | 100,0 | Местный бюджет |
| 2. | Приобретение оборудования и транспортных средств | Администрация Веселовского сельского поселения | 2014г. | 1330,0 | Местный бюджет |

Специалист 1 категории администрации

Веселовского сельского поселения

Павловского района                                                                           М.Е.Ашурка